UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

“Sistema Antivirus Profesional con Arquitectura Modular y Monitoreo Centralizado”

Curso: CALIDAD Y PRUEBAS DE SOFTWARE

Docente:Mag. Ing. Patrick Cuadros Quiroga

Integrantes:

Arce Bracamonte, Sebastian Rodrigo			 (2019092986)

Chata Choque, Brant Antony				(2020067577)

Tacna – Perú

2025

Sistema Antivirus Profesional con Arquitectura Modular y Monitoreo Centralizado

Informe de Factibilidad

Versión 1.0

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | SAB | SAB | SAB | 14/08/2025 | Versión Original |

Índice

1. Descripción del Proyecto	5

1.1 Nombre del proyecto	5

1.2 Duración del proyecto	5

1.3 Descripción	5

1.4 Objetivos	6

1.4.1 Objetivo general	6

1.4.2 Objetivos Específicos	6

2. Riesgos	7

2.1 Falsos negativos en la detección de amenazas	7

2.2 Complejidad en la integración de sistemas	7

2.3 Costo de mantenimiento elevado	7

2.4 Uso indebido de tácticas ofensivas	7

2.5 Dependencia excesiva de la tecnología	8

2.6 Desactualización ante nuevas amenazas	8

2.7 Falta de personal capacitado en ciberseguridad	8

3. Análisis de la Situación actual	8

3.1 Planteamiento del problema	8

Situación Actual	9

Necesidad	9

3.2 Consideraciones de hardware y software	9

4. Estudio de Factibilidad	10

4.1 Factibilidad Técnica	10

4.2 Factibilidad Operativa	11

4.3 Factibilidad Económica	11

4.3.1 Costos Generales	11

4.3.2 Costos del Ambiente	12

4.3.3 Costos de Personal	13

4.3.4 Costos Totales del Desarrollo del Sistema	13

4.4 Factibilidad Legal	14

4.5 Factibilidad Social	15

4.6 Factibilidad Ambiental	16

5. Análisis Financiero	17

5.1 Justificación de la Inversión	17

5.1.1 Beneficios del Proyecto	18

5.1.2 Criterios de Inversión	18

5.1.2.1 Relación Beneficio/Costo (B/C)	19

5.1.2.2 Valor Actual Neto (VAN)	19

5.1.2.3 Tasa Interna de Retorno (TIR)	19

6. Conclusiones	20

# Informe de Factibilidad

# Descripción del Proyecto

## Nombre del proyecto

Sistema Antivirus Profesional con Arquitectura Modular y Monitoreo Centralizado

## Duración del proyecto

De 5 a 6 meses

## Descripción

El proyecto es una solución avanzada de seguridad informática diseñada para detectar, prevenir y mitigar amenazas en sistemas empresariales. El sistema integra técnicas de análisis estático y dinámico, monitoreo en tiempo real y gestión centralizada de incidentes.

## 1.4 Objetivos

### 1.4.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema antivirus profesional capaz de proteger infraestructuras críticas mediante la detección proactiva de amenazas y la integración con sistemas de monitoreo y respuesta.

### 1.4.2 Objetivos Específicos

- Implementar módulos de detección de amenazas basados en inteligencia artificial.

- Integrar el sistema con plataformas de gestión de seguridad existentes.

- Garantizar la escalabilidad y adaptabilidad ante nuevas amenazas.

- Optimizar el rendimiento y minimizar el impacto en los recursos del sistema.

# Riesgos

## 2.1Falsos negativos en la detección de amenazas:

Existe el riesgo de que algunas amenazas no sean detectadas, lo que podría comprometer la seguridad.

## 2.2 Complejidad en la integración de sistemas

La integración con sistemas existentes puede presentar desafíos técnicos y de compatibilidad.

## 2.3 Costo de mantenimiento elevado

El mantenimiento continuo del sistema puede requerir recursos significativos.

## 2.4 Uso indebido de tácticas ofensivas:

El uso de técnicas avanzadas podría ser malinterpretado o utilizado de forma indebida.

## 2.5 Dependencia excesiva de la tecnología

La organización podría volverse dependiente de la solución, limitando la capacidad de respuesta ante fallos.

## 2.6 Desactualización ante nuevas amenazas

El sistema debe actualizarse constantemente para enfrentar amenazas emergentes.

## 2.7 Falta de personal capacitado en ciberseguridad

La falta de expertos puede dificultar la operación y el mantenimiento del sistema.

# Análisis de la Situación actual

## Planteamiento del problema

Las organizaciones enfrentan amenazas cada vez más sofisticadas que requieren soluciones avanzadas y adaptativas.

Antecedentes

Las instituciones educativas han tenido que adaptarse a la digitalización rápida y al uso creciente de tecnologías de la información. Este proceso ha mejorado el acceso a la educación y la eficiencia en la gestión administrativa, pero también ha expuesto a los usuarios a múltiples amenazas cibernéticas. En este contexto, los keyloggers surgieron como una de las amenazas más preocupantes, ya que tienen la capacidad de interceptar información crítica, como contraseñas y datos personales. Las soluciones de seguridad tradicionales, basadas principalmente en firmas, han mostrado ser insuficientes para detectar este tipo de amenazas emergentes.

#### Situación Actual

La mayoría de los sistemas antivirus tradicionales no logran detectar ataques complejos o dirigidos.

#### Necesidad

Se requiere una solución robusta, flexible y capaz de integrarse con infraestructuras modernas.

## Consideraciones de hardware y software

Hardware Requerido:

| Componente | Especificaciones mínimas sugeridas | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| PC de desarrollo | Intel i5 o superior / 16GB RAM / 512GB SSD | Necesaria para compilar y ejecutar análisis de ingeniería inversa y entrenar modelos de ML. |
| Máquina virtual de pruebas (Linux) | 2 vCPU / 4GB RAM / 40GB SSD | Para ejecutar Kali Linux y realizar pruebas controladas con malware/keyloggers. |
| Máquina virtual de pruebas (Windows) | 2 vCPU / 4GB RAM / 40GB SSD | Para probar detección de keyloggers en entorno Windows. |
| Red de acceso | Conexión a internet estable (mín. 20 Mbps) | Necesaria para descarga de herramientas, librerías y actualizaciones. |
| Dispositivo externo de pruebas | USB / teclado físico | Para simular ataques y capturas de datos reales en las pruebas. |

Software Requerido:

| Software | Uso previsto | Alternativas |
| --- | --- | --- |
| Visual Studio / CLion | Desarrollo en C++ y depuración | Code::Blocks, Qt Creator |
| Kali Linux | Entorno de análisis y pruebas de malware | Parrot Security OS |
| Ghidra / Radare2 | Ingeniería inversa y análisis estático de binarios | IDA Free, Binary Ninja |
| ONNX Runtime C++ API | Ejecución de modelos de Machine Learning en C++ | TensorFlow C++ API, Libtorch |
| Capstone Engine | Desensamblado en tiempo real desde C++ | Keystone Engine |
| Git + GitHub | Control de versiones y colaboración | GitLab, Bitbucket |
| Sistema Operativo | Windows 10 / kali 25.2 | Dual boot o máquinas virtuales según necesidad |

# Estudio de Factibilidad

El análisis confirmó la viabilidad técnica, económica , operativa y legal . Las actividades realizadas incluyeron pruebas de prototipos, benchmarking con soluciones similares y validación con stakeholders clave. El estudio fue aprobado por el Comité de Innovación UPT, concluyendo que el proyecto es ejecutable dentro de los plazos y recursos planificados, con oportunidades de escalabilidad a otras sedes.

## Factibilidad Técnica

El proyecto es viable técnicamente gracias a la disponibilidad de herramientas de desarrollo, frameworks de IA y experiencia del equipo.

- Infraestructura: Se requiere una infraestructura que soporte servidores cloud con GPU para el entrenamiento y despliegue del Motor de Consenso y el ML Detector.

- Compatibilidad del software: El Framework debe demostrar la capacidad de interactuar con el ambiente del sistema operativo para el monitoreo de procesos (TTPs) y el desarrollo de la Arquitectura de Plugins en Python.

- Capacitación: Es clave que el personal tenga acceso a formación en las nuevas tecnologías que se implementarán. Una buena capacitación garantizará que el sistema sea utilizado de manera eficiente y efectiva.

- Actualizaciones futuras: El diseño modular garantiza que el sistema es altamente escalable y permite futuras integraciones de nuevos detectores o reglas de consenso sin reconstruir el núcleo.

## Factibilidad Operativa

La solución puede ser operada por personal capacitado y se adapta a los procesos existentes.

- Recursos Humanos: El sistema requiere personal dispuesto a capacitarse en la Arquitectura de Sistemas de Seguridad y en la interpretación del Score de Consenso para realizar triaje.

- Procesos internos: Analizar si los procesos operativos de la institución pueden adaptarse a los nuevos procesos que surgirán tras la implementación del sistema. Esto incluye la identificación de posibles resistencias al cambio entre el personal.

- Mantenimiento y soporte: Definir un plan para el mantenimiento continuo de los modelos de ML y las reglas de Consenso.

- Expectativas de uso: Considerar las necesidades y expectativas de los usuarios finales sobre el sistema, asegurando que el nuevo sistema no sea solo técnico, sino que también sea intuitivo y accesible para los usuarios.

## Factibilidad Económica

La factibilidad económica se refiere a la evaluación de los costos y beneficios del proyecto, asegurando que la implementación del sistema sea financieramente sostenible y genere un retorno de inversión positivo.

## 4.3.1 Costos Generales

Incluyen desarrollo, pruebas, integración y capacitación.

| Concepto | Rango de Costos (S/) | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura tecnológica | 6,000 - 15,000 | Servidores dedicados, redes seguras y hardware especializado. Costo mensual estimado S/ 900 - S/ 2,500, anualizado. |
| Servicios en la nube | 1,000 - 2,500 | Plataformas como AWS, Azure o Google Cloud para almacenamiento y despliegue. Costo anualizado. |
| Software necesario | 3,000 - 8,000 | Licencias de software de análisis, frameworks de IA (PyTorch, RapidMiner), y herramientas de seguridad. |
| Formación del personal | 5,000 - 7,500 | Certificaciones en ciberseguridad y machine learning (Udemy, edX, bootcamps especializados). |
| Total Costos Generales | 15,000 - 33,000 | Suma estimada de todos los rubros anteriores. |

## 4.3.2 Costos del Ambiente

Considera infraestructura de servidores, licencias y soporte.

| Descripción | Monto (S/) | Detalles de costos |
| --- | --- | --- |
| Adquisición de hardware | 8,000 - 16,500 | Equipos de alto rendimiento, servidores con GPUs, estaciones de trabajo para desarrollo y pruebas. |
| Software de prueba | 2,000 - 4,500 | Licencias de simuladores de amenazas, herramientas de pentesting (Metasploit, Cuckoo Sandbox, Wireshark). |
| Creación de entornos de prueba | 3,000 - 6,000 | Implementación de laboratorios virtuales, contenedores Docker y redes aisladas para experimentación. |
| Total Costos del Ambiente | 13,000 - 27,000 | Suma estimada de los rubros anteriores. |

## 4.3.3 Costos de Personal

Incluye salarios de desarrolladores, analistas y personal de soporte.

| Descripción | Monto (S/) | Detalles de costos |
| --- | --- | --- |
| Sueldos del equipo de desarrollo | 65,000 - 110,000 | Remuneraciones anuales para: 2-3 desarrolladores (S/ 45,000 - S/ 65,000 c/u), 1 ingeniero de datos (S/ 65,000 - S/ 85,000), 1 analista de ciberseguridad (S/ 55,000 - S/ 75,000). |
| Gastos de contratación | 6,000 - 12,000 | Procesos de selección, entrevistas, pruebas técnicas y gastos administrativos de incorporación. |
| Capacitación y entrenamiento | 8,000 - 16,000 | Certificaciones en plataformas de ML (Google Cloud, IBM Watson) y cursos avanzados en seguridad informática. |
| Total Costos de Personal | 79,000 - 138,000 | Suma estimada de los rubros anteriores. |

## 4.3.4 Costos Totales del Desarrollo del Sistema

El costo total se estima en función de los recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura.

| Descripción | Monto (S/) |
| --- | --- |
| Costos Generales | 15,000 - 33,000 |
| Costos del Ambiente | 13,000 - 27,000 |
| Costos de Personal | 79,000 - 138,000 |
| Total Costos del Proyecto | 107,000 - 198,000 |

## Factibilidad Legal

1. Normativa Nacional

El sistema cumple con normativas de protección de datos y regulaciones de ciberseguridad.

- Protección de Datos: Asegurarse de que el sistema respete la Ley N° 29733 sobre Protección de Datos Personales, que establece las directrices para manejar información sensible de estudiantes y personal.

- Seguridad Informática: Cumplimiento con la Ley N° 30096, que prohíbe la creación y distribución de software malicioso. Se debe garantizar que todas las medidas de seguridad estén alineadas con esta normativa.

- Regulaciones Educativas: Respetar cualquier normativa específica que rija el funcionamiento de instituciones educativas, asegurando que el sistema se integre adecuadamente sin violar derechos o regulaciones existentes.

2. Normativa Internacional

El cumplimiento de las regulaciones internacionales es también crucial, en especial en un contexto globalizado que involucra datos de diferentes jurisdicciones. Esto incluye:

- Normas ISO: Seguir estándares internacionales de ciberseguridad, como la ISO/IEC 27001, que proporciona directrices para la gestión de la seguridad de la información.

- Reglamento General de Protección de Datos (GDPR): Aunque se aplique principalmente en Europa, es importante considerar su influencia sobre prácticas de privacidad y seguridad de datos si el sistema manejará información de usuarios internacionales.

- Cumplimiento de Normativas Comerciales: Asegurar que las relaciones comerciales y acuerdos laborales cumplan con normativas internacionales que rigen las transacciones y protección de datos.

3. Aspectos Contractuales y Éticos

Los aspectos contractuales y éticos son esenciales para establecer relaciones de confianza con todas las partes interesadas. Elementos a considerar incluyen:

- Convenios de Prueba: Formalizar acuerdos con instituciones educativas que detallen el uso del sistema, los permisos necesarios para su instalación y monitoreo, así como los protocolos de seguridad que se seguirán.

- Aislamiento de Pruebas: Especificar en los contratos que las pruebas de software, como el uso de malware controlado, se realizarán únicamente en entornos virtualizados y siempre bajo la supervisión del equipo de desarrollo para garantizar el cumplimiento ético.

- Transparencia y Responsabilidad: Promover prácticas éticas en la gestión de datos, asegurando que los usuarios estén informados sobre cómo se manejarán sus datos y estableciendo mecanismos de auditoría y control para asegurar la transparencia en el uso del sistema.

## Factibilidad Social

Contribuye a la protección de la información y la confianza de los usuarios.

| Grupo Social Afectado | Impacto Esperado |
| --- | --- |
| Estudiantes | Incremento en la percepción de seguridad y confianza en el entorno educativo. |
| Docentes | Mejora en la gestión de acceso a la información y actividades académicas. |
| Personal Administrativo | Aumento de eficiencia en tareas administrativas y más tiempo para actividades estratégicas. |
| Visitantes Externos | Acceso más ordenado y seguro a las instalaciones educativas. |
| Comunidad Educativa en General | Percepción positiva de avances en ciberseguridad y modernización institucional. |
| Seguridad y Personal de TI | Capacitación en ciberseguridad, fomentando una cultura de prevención y responsabilidad compartida. |

## Factibilidad Ambiental

Minimiza el impacto ambiental mediante el uso eficiente de recursos y energía.

| Aspecto Ambiental | Impacto Esperado Impacto Esperado |
| --- | --- |
| Consumo de Energía | Reducción del consumo eléctrico mediante el uso de tecnologías eficientes. |
| Residuos Electrónicos | Minimización de residuos mediante la reutilización de equipos existentes. |
| Emisiones de Papel | Disminución de residuos de papel gracias a la digitalización de registros. |
| Seguridad Informática | Prevención de riesgos ambientales asociados a fallas tecnológicas. |
| Entorno de Pruebas | Uso de entornos virtuales para evitar riesgos físicos en la infraestructura. |
| Eficiencia en el Uso de Recursos | Promoción de prácticas sostenibles que optimicen el uso de recursos naturales. |
| Conciencia Ambiental | Fomento de una cultura de responsabilidad ambiental en la comunidad educativa. |
| Adaptabilidad ante Nuevas Normativas | Cumplimiento continuo de normativas ambientales a través de ajustes en el sistema. |

# Análisis Financiero

## Justificación de la Inversión

La inversión se justifica por la reducción de riesgos, protección de activos y mejora de la reputación organizacional.

Tabla de Ingresos

| Concepto | Monto (S/) | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Ahorro por reducción de incidentes | 28,000 | Menor gasto en recuperación de sistemas, mitigación de ataques y sanciones por vulnerabilidades. |
| Eficiencia operativa del personal de TI | 20,000 | Disminución de horas dedicadas a tareas manuales y optimización de procesos de respuesta. |
| Reducción de costos de licencias | 14,000 | Reemplazo de soluciones comerciales por herramientas propias y de código abierto. |
| Ingresos por servicios de consultoría | 18,000 | Prestación de servicios de ciberseguridad a terceros y generación de nuevas oportunidades de negocio. |
| Total Ingresos Anuales | 80,000 | Suma estimada de los beneficios y ahorros generados por el proyecto. |

Tabla de Egresos

| Categoría | Subcategoría | Monto (S/) | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Costos de Personal | 2 Desarrolladores Full-Stack | 42,000 | 6 meses (S/ 7,000/mes c/u) |
|  | 1 Especialista ML/Ciberseguridad | 27,000 | 6 meses (S/ 9,000/mes) |
|  | Subtotal Personal | 69,000 | Suma de sueldos y beneficios |
| Infraestructura Cloud | Servidores con GPU (ML Training) | 13,500 | 6 meses (S/ 2,250/mes) |
|  | Almacenamiento y Bases de Datos | 4,200 | 6 meses (S/ 700/mes) |
|  | Subtotal Cloud | 17,700 | Suma de servicios y recursos en la nube |
| Software y Licencias | Herramientas Desarrollo | 3,000 | Licencias de IDE, frameworks y utilidades especializadas |
|  | Software Seguridad y Testing | 5,000 | Herramientas de simulación, análisis y pruebas de seguridad |
|  | Subtotal Software | 8,000 | Suma de licencias y herramientas |
| Capacitación | Cursos especializados | 6,000 | Certificaciones en IA, ML y ciberseguridad |
| Contingencias (10%) | Imprevistos | 10,170 | 10% del total estimado de costos |
|  | Total Egresos | 110,870 | Suma total de todos los rubros |

### 5.1.1 Beneficios del Proyecto

### Beneficios Tangibles:

- Reducción de costos operativos: Ahorro estimado de S/ 25,000 anuales por reducción de incidentes de seguridad y menor necesidad de remediation

- Eficiencia operativa: Optimización de 70% en tiempo de respuesta ante amenazas, equivalente a S/ 18,000 anuales en productividad del personal de TI

- Sustitución de herramientas comerciales: Ahorro de S/ 12,000 anuales en licencias de seguridad

- Nuevos ingresos: Generación de S/ 15,000 anuales por servicios de consultoría a otras instituciones

### Beneficios Intangibles:

- Mejora de la postura de seguridad: Protección proactiva contra keyloggers y amenazas zero-day

- Fortalecimiento institucional: Posicionamiento como institución innovadora en ciberseguridad

- Capacitación continua: Desarrollo de competencias en ML y ciberseguridad en el personal

- Cultura de seguridad: Mayor conciencia y responsabilidad compartida en protección de datos

- Ventaja competitiva: Diferenciación institucional mediante adopción de tecnologías avanzadas

### 5.1.2 Criterios de Inversión

#### 5.1.2.1 Relación Beneficio/Costo (B/C)

| Concepto | Monto (S/) |
| --- | --- |
| Beneficios totales (3 años) | 270,000 |
| Costos totales (3 años) | 150,000 |
| Relación B/C | 1.8 |

La relación beneficio/costo de 1.8 indica que por cada sol invertido, se espera generar 1.8 soles en beneficios, demostrando rentabilidad económica.

#### 5.1.2.2 Valor Actual Neto (VAN)

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Inversión inicial | S/ 110,870 |
| Flujos netos (3 años) | S/ 90,000 |
| Tasa de descuento (COK) | 10% |
| VAN calculado | S/ 48,500 |

El VAN positivo de S/ 48,500 indica que el proyecto genera valor económico después de considerar el costo de oportunidad del capital, siendo financieramente viable.

#### 5.1.2.3 Tasa Interna de Retorno (TIR)

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| TIR calculada | 30% anual |
| COK de referencia | 10% anual |

La TIR del 28% supera ampliamente el COK del 10%, confirmando la atractividad económica del proyecto y su capacidad para generar retornos superiores a las alternativas de inversión disponibles.

# Conclusiones

El análisis de viabilidad realizado confirma que el proyecto es técnica y económicamente viable, con indicadores financieros sólidos que demuestran su rentabilidad. La relación beneficio-costo de 1.8 y el VAN positivo de S/ 48,500 reflejan el potencial de retorno de inversión y la creación de valor para la institución.

La implementación de este sistema representará un avance significativo en la ciberseguridad institucional, proporcionando protección proactiva contra keyloggers y amenazas emergentes mediante técnicas avanzadas de machine learning. Esta capacidad de detección anticipada reducirá vulnerabilidades y minimizará riesgos potenciales para la información sensible.

El proyecto posicionará a la institución como referente en innovación tecnológica a nivel regional, mejorando su competitividad y atractivo ante la comunidad educativa. Simultáneamente, fortalecerá las capacidades internas del personal en tecnologías avanzadas, creando competencias valiosas en ciberseguridad e inteligencia artificial.

La solución ofrece beneficios tangibles inmediatos en eficiencia operativa y reducción de costos, al tiempo que establece las bases para una cultura de seguridad perdurable. La adaptabilidad del sistema garantizará su relevancia continua ante la evolución del panorama de amenazas, convirtiéndolo en una inversión estratégica de largo plazo que apoyará el crecimiento institucional sostenible